УТВЕРЖДАЮ:
Директор «МБОУ «Каргинская СОШ

имени М.А. Шолохова»

Боковского района

___________Т.И.Говорухина

«25»  июня 2026 г.

План-график мероприятий по подготовке к внедрению 
Типового решения в «МБОУ «Каргинская СОШ имени М.А. Шолохова» Боковского района

| № п/п | Мероприятие | Ответственные исполнители | Результат исполнения | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организационные мероприятия |  |  |  |
|  | Обеспечение регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА) | Бочкова Ю.В. | Обеспечить показатель учетной записи в ЕСИА не менее 80% педагогических и иных работников школы. | 01.08.2026 |
|  | Издание нормативных правовых актов о распределении обязанностей при работе с ТОР «Моя школа» | Говорухина Т.И. | Изданы нормативные правовые акты. | 29.06.2026 |
|  | Обеспечение регистрации обучающихся и их родителей (законных представителей) в ЕСИА | Бочкова Ю.В. | Обеспечить регистрацию в ЕСИА не менее 85% обучающихся школы. | 15.09.2026 |
|  | Обеспечение установки приложения «Госуслуги Моя школа» обучающимися и их родителями (законными представителями) | Бочкова Ю.В. | Не менее 60% обучающихся школы и их родителей (законных представителей) установили приложение «Госуслуги Моя школа» | 15.09.2026 |
|  | Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа» «МБОУ «Каргинская СОШ имени М.А. Шолохова» Боковского района |  |  |  |
|  | Комплектование 1 класса и 10 классов в РГИС по итогам первой волны | Бочкова Ю.В. | Информация представлена в Минцифры России и Минпросвещения России | 01.07.2026 |
|  | В РГИС обеспечить перевод учебного года на 2026/2027 | Бочкова Ю.В. | Информация направлена в Минцифры России | 08.07.2026 |
|  | Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (администраторы) | Бочкова Ю.В. | Все администраторы подключены к ТОР «Моя школа» | 19.07.2026 – 20.08.2026 |
|  | Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (педагогические и иные работники школы) | Бочкова Ю.В. | Все пользователи в образовательных организациях подключены к ТОР «Моя школа» | с 20.08.2026 |
|  | Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа» | Закутская Е.А. | Сквозное тестирование проведено | с 20.08.2026 |
|  | Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования | Закутская Е.А. | Подписанные протоколы сквозного тестирования переданы в Минцифры России и Минпросвещения России | 25.08.2026 |
|  | Заполнение расписания на 2026/2027 учебный год | Бочкова Ю.В. | Расписание на 2026/2027 учебный год внесено в ТОР «Моя школа» по всем образовательным организациям | 01.09.2026 |
|  | Обеспечение переноса поступивших заявлений после 07.09.2026 до окончания приемной кампании в профессиональных образовательных организациях | Бочкова Ю.В. | Данные внесены в ТОР «Моя школа» | с 08.09.2026 |
|  | Подготовка пользователей к работе с ТОР «Моя школа» |  |  |  |
|  | Обеспечение участия администраторов в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа» | Бочкова Ю.В. | Администраторы приняли участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа» | 19.07.2026 – 19.08.2026 |
|  | Обеспечение участия педагогических и иных работников школы в мероприятиях по подготовке к работе в ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки | Ковалева А.С. | Обеспечение прохождения дистанционной подготовки всех педагогических работников | 01.08.2026 – 01.09.2026 |
|  | Обеспечение участия в вебинарах по часто задаваемым вопросам | Ковалева А.С. | Пользователи ТОР «Моя школа принимают участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам | с 01.09.2026 до 01.11.2026 еженедельно, далее ежемесячно |